Vol.４

南信州広域連合　飯田環境センター

桐林クリーンセンター解体工事のおしらせ

令和６年７月１日から、桐林クリーンセンターの解体工事が始まりました。

１．1１月のスケジュール

  - アスベスト除去作業をしています。（9/30～11/30）

  - ダイオキシン類除染作業をしています。（9/30～1/31）

  - ごみピット土砂による埋め戻し作業をしています（10/1～11/29）

  - 伊賀良まちづくり協議会、竜丘地域自治会の皆様が解体工事の現地確認を実施

しました。（1１/1３）

  - 桐林区会の皆様が解体工事の現地確認を実施しました。（1１/22）

  - 10m以上の足場を組み立てています。（10/18～）

安全・安心を第一に対応してまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます