Vol.５

南信州広域連合　飯田環境センター

桐林クリーンセンター解体工事のおしらせ

令和６年７月１日から、桐林クリーンセンターの解体工事が始まりました。

１．1２月の実施状況

  - アスベスト除去作業をしています。（9/30～1/31）

  - ダイオキシン類除染作業をしています。（9/30～1/6）

  - ごみピットのコンクリート整地作業をしています（12/18～12/23）

  - 重機を建屋内に入れるための一部解体工事をしています（12/16～12/24）

  - 10m以上の足場の組み立てが終了しました。（10/18～12/20）

安全・安心を第一に対応してまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます